О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства в городском поселении «Рабочий посёлок Мухен» к работе в отопительный период 2020-2021 годов

 В целях обеспечения надёжного и бесперебойного функционирования системы жизнеобеспечения в отопительный сезон 2020-2021 года, повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить прилагаемые:

 1.1. Состав комиссии городского поселения «Рабочий посёлок Мухен» для осуществления контроля за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопительный период 2020-2021 годов.

 1.2. График заседания комиссии городского поселения «Рабочий посёлок Мухен» по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопительный период 2020-2021 годов.

 2. Комиссии городского поселения «Рабочий посёлок Мухен» по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопительный период 2020-2021 годов:

 2.1. Провести комиссионную проверку готовности к работе в отопительный период 2020-2021 годов с подписанием актов и паспортов готовности:

 2.1.1. Объектов теплоснабжения до 01.11 2020.

 2.1.2. Объектов социального значения и жилищного фонда до 15.09.2020.

 2.2. Обеспечить контроль:

 2.2.1. Выполнения ответственными исполнителями (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности) утверждённых планов мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопительный период 2020-2021 годов.

 2.2.2. Проведения теплоснабжающей организацией испытаний тепловых сетей на гидравлические потери.

 2.2.3. Укомплектованности организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатационным и ремонтным персоналом, обеспеченностью ремонтных бригад техникой, инструментом, а также средствами защиты и приспособлениями для безопасного выполнения работ.

 2.2.4. Формирования неснижаемого запаса материалов и оборудования для проведения аварийно-восстановительных работ.

 3. Рекомендовать представителю муниципального унитарного предприятия «Коммунальщик» муниципального района имени Лазо Хабаровского края Коху А.И.:

 3.1. В срок до 15.09.2020 предоставить план мероприятий по устойчивой работе объектов теплоэнергетики при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с вынужденным прекращением подачи электроэнергии.

 3.2. С 03.06.2020 организовать работу и усилить контроль по сбору платежей с населения за жилищно-коммунальные услуги.

 3.3. В срок до 01.09.2020 погасить задолженность за потреблённую электроэнергию перед филиалом ПАО «ДЭК» «Хабаровскэнергосбыт».

 3.4. В срок до 20.09.2020 привести в соответствие с нормативными требованиями склады твёрдого топлива.

 3.5. Обеспечить подготовку, обучение и аттестацию работающего персонала на тепловых объектах коммунального хозяйства к началу отопительного периода 2020-2020 годов.

 3.6. В период с 23.09.2020 по 25.09.2019 осуществить пробный запуск оборудования котельной и тепловых сетей.

 4. Установить срок полной готовности центральной котельной к началу отопительного сезона 2020-2021г.г. – 30.09.2020.

 5. Рекомендовать директору общества с ограниченной ответственностью «Мухенские электрические сети» Васильеву В.В. в срок до 30.05.2019 предоставить план мероприятий по подготовке электроэнергетического хозяйства к отопительному сезону 2020-2021г.г. по Мухенскому участку посёлка Мухен.

 6. Рекомендовать генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «Форест-ДВ» Бале Н.И., директору «ИП Ключник О.В.» Ключник О.В.:

 6.1. При подготовке жилищного фонда к зиме произвести обследование и чистку подвалов, чердаков, устранить течи в системе теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

 6.2. В срок до 30.07.2020 выполнить комплекс мер по промывке внутридомовых систем отопления с оформлением актов.

 7. Рекомендовать руководителям учреждений культуры, образования, здравоохранения в срок до 01.06.2020 разработать и предоставить комиссии утверждённые планы мероприятий по подготовке учреждений к отопительному периоду 2020-2021 годов.

 8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в Сборнике НПА и размещению на официальном сайте администрации городского поселения «Рабочий посёлок Мухен».

 9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 10. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения В.В. Белоусов